Trupper                   Reporte generado el: 12/11/2025

Migracion

1. Migración de archivos — Completado — 1/100

2. Cambio de flujo de correo — Completado — 1/100

3. Inicio de implementación — Completado — 1/100

4. Migración de buzones de correo — Completado — 1/100

5. Configuraciones con Usuarios — En proceso — 0.99/99

6. Transferencia de conocimiento — Sin iniciar — 0/0

Simulación de Ataques

1. Entrega de reporte final con métricas y recomendaciones de concientización — Sin iniciar — 0/0

2. Lanzamiento de la campaña simulada — Sin iniciar — 0/0

3. Activación de Attack Simulation Training en el portal Microsoft 365 Defender — Sin iniciar — 0/0

4. Análisis de resultados — Sin iniciar — 0/0

5. Diseño de una campaña de simulación — Sin iniciar — 0/0

6. Seguimiento en tiempo real del comportamiento de los usuarios — Sin iniciar — 0/0

Fase 3 Microsoft Defender

1. Configuracion de Políticas de Protección — Completado — 1/100

2. Simulación de Ataques — Sin iniciar — 0/0

3. Transferencia de conocimiento para administradores — Sin iniciar — 0/0

4. Evaluación y preparación — Sin iniciar — 0/0

5. Pruebas, Validación y Visibilidad — Sin iniciar — 0/0

1. INICIO — Completado — 1/100

2. SEGURIDAD — En proceso — 0.99/99

3. Migracion — En proceso — 0.99/99

Apoyo, Monitoreo y estabilización

1. Capacitación a administradores internos — Sin iniciar — 0/0

2. Documentación de configuraciones aplicadas — Sin iniciar — 0/0

3. Validación del entorno 100% en la nube — Sin iniciar — 0/0

4. Migración de recursos compartidos (opcional) — Sin iniciar — 0/0

5. Monitoreo del cumplimiento en Microsoft Intune — Sin iniciar — 0/0

6. Soporte técnico post-migración  — Sin iniciar — 0/0

7. Revisión de autenticación de aplicaciones heredadas — Sin iniciar — 0/0

Pruebas Piloto

1. Respaldo de información en OneDrive / SharePoint — Sin iniciar — 0/0

2. Creación de 5 grupos de usuarios y dispositivos — Sin iniciar — 0/0

3. Selección de los dispositivos piloto — Sin iniciar — 0/0

4. Validación del acceso a recursos críticos — Sin iniciar — 0/0

5. Inscripción manual a Microsoft Entra ID (segundo equipo piloto) — Sin iniciar — 0/0

6. Validación de políticas aplicadas desde Intune — Sin iniciar — 0/0

7. Formateo e inscripción con Windows Autopilot (opcional en 1 equipo piloto) — Sin iniciar — 0/0

Fase 2 Microsoft Intune

1. Validación y requerimientos — Sin iniciar — 0/0

2. Pruebas Piloto — Sin iniciar — 0/0

3. Apoyo, Monitoreo y estabilización — Sin iniciar — 0/0

4. Configuración de políticas de Intune — Sin iniciar — 0/0

5. Despliegue general para 273 dispositivos — Sin iniciar — 0/0

Migración de buzones de correo

1. Ejecución de pre-migración  — Completado — 1/100

2. Ejecución de full-migración — Completado — 1/100

3. Prueba de conexión Entre G Suite-Microsoft 365, utilizando usuario prueba — Completado — 1/100

4. Verificación de credencial en consola de migración — Completado — 1/100

5. Agregado de usuarios Administrador Tropper en Consola de Microsoft 365 — Completado — 1/100

6. Pruebas de conexión a correo electrónico a G Suite — Completado — 1/100

7. Configuración de API en G Suite para interfaz de conexión — Completado — 1/100

8. Configuración de usuario de prueba en consola de Migración G Suite-Microsoft 365 — Completado — 1/100

Evaluación y preparación

1. Validación de que los registros DNS (MX) apunten correctamente a Microsoft 365 — Sin iniciar — 0/0

2. Identificación de usuarios VIP o cuentas prioritarias para protección avanzada (ej. directores, administradores). — Sin iniciar — 0/0

3. Revisión de configuración actual del flujo de correo en Exchange Online — Sin iniciar — 0/0

Fase 1 Microsoft Identity

1. Evaluación y preparacion — Sin iniciar — 0/0

2. Protección de cuentas — En proceso — 0.99/99

3. Monitoreo y protección Proactiva — Completado — 1/100

4. Fortalecimiento con acceso condicional — Completado — 1/100

Pruebas, Validación y Visibilidad

1. Revisión de la experiencia de cuarentena del usuario final. — Sin iniciar — 0/0

2. Revisión de alertas generadas por eventos sospechosos — Sin iniciar — 0/0

3. Configuración del portal de cuarentena para los usuarios — Sin iniciar — 0/0

4. Introducción al Microsoft Secure Score y su relación con la seguridad en aplicaciones — Sin iniciar — 0/0

5. Pruebas de envío y recepción de correos con adjuntos y enlaces simulados — Sin iniciar — 0/0

6. Revisión del comportamiento en SharePoint, OneDrive y Teams ante contenido malicioso — Sin iniciar — 0/0

Inicio de implementación

1. Agregado de Registro TXT de Dominios en Hosting del Dominio Publico — Completado — 1/100

2. Envío de correo electrónico con formatos de alta de usuario lleno — Completado — 1/100

3. Pruebas en consola de Microsoft 365 de Tropper — Completado — 1/100

4. Agregado de Registro CNAME, SRV de Dominios en Hosting del Dominio Publico — Completado — 1/100

5. Envío de correo electrónico con formato alta de usuarios — Completado — 1/100

6. Envío de correo electrónico con Requerimiento previos a implementación — Completado — 1/100

Fase 4 Microsoft Data Loss Prevention

1. Diagnóstico y Planeación — Sin iniciar — 0/0

2. Implementación de Políticas de DLP — Sin iniciar — 0/0

3. Validación, Capacitación y Ajustes Finales — Sin iniciar — 0/0

4. Transferencias de conocimientos — Sin iniciar — 0/0

5. Configuración de Retención y Etiquetado Manual — Sin iniciar — 0/0

Evaluación y preparacion

1. Identificar usuarios con roles administrativos y de riesgo. — Sin iniciar — 0/0

2. Validar que todos los usuarios estén en Entra ID y sin contraseñas compartidas o inseguras — Sin iniciar — 0/0

Cambio de flujo de correo

1. Agregado registro DKIM — Completado — 1/100

2. Pruebas de envío y recepción externa (Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc.) — Completado — 1/100

3. Pruebas de envío y recepción interna (entre el mismo dominio) — Completado — 1/100

4. Cambio de registros MX hacia Microsoft 365 — Completado — 1/100

5. Ejecución de full-migration — Completado — 1/100

Configuración de Retención y Etiquetado Manual

1. Creación de políticas de retención para Exchange Online y OneDrive/SharePoint. — Sin iniciar — 0/0

2. Configuración de períodos de retención según requerimientos (por ejemplo: conservar 1 año, eliminar después) — Sin iniciar — 0/0

3. Validación con usuarios piloto para aplicar etiquetas de forma manual en documentos y correos — Sin iniciar — 0/0

4. Publicación de etiquetas para aplicación manual en Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) — Sin iniciar — 0/0

Validación y requerimientos

1. Revisión y validación de licencias Microsoft 365 — Sin iniciar — 0/0

2. Instructivo de generación de respaldo a usuarios — Sin iniciar — 0/0

3. Checklist de validación técnica — Sin iniciar — 0/0

4. Diseño y validación del plan de respaldo para usuarios — Sin iniciar — 0/0

5. Activación y verificación de servicios en el tenant — Sin iniciar — 0/0

6. Ejecución del respaldo de datos — Sin iniciar — 0/0

Transferencia de conocimiento

1. Capacitación para administración de consola de Microsoft 365 — Sin iniciar — 0/0

Configuraciones con Usuarios

1. Instalación de Aplicativos de usuarios finales — Completado — 1/100

2. Crear buzones compartidos — Sin iniciar — 0/0

3. Crear Salas y Calendarios — Completado — 1/100

4. Creación de 31 listas de distribución — Sin iniciar — 0/0

Fortalecimiento con acceso condicional

1. Crear directivas de acceso condicional — Completado — 1/100

Configuración de políticas de Intune

1. Definición de perfiles de configuración — Sin iniciar — 0/0

2. Creación de perfiles de configuración para impresoras y recursos compartidos — Sin iniciar — 0/0

3. Configuracion de directivas y exclusiones para Microsoft Defender for Endpoint — Sin iniciar — 0/0

4. Definición de perfiles de actualizaciones de Windows (Windows Update rings) — Sin iniciar — 0/0

5. Carga y asignación de aplicaciones esenciales — Sin iniciar — 0/0

6. Configuración de perfiles de configuración (Device Configuration Profiles) — Sin iniciar — 0/0

7. Pruebas de despliegue de políticas y apps en los primeros equipos (5 a 10) — Sin iniciar — 0/0

8. Definición y creación de políticas de cumplimiento (Compliance Policies) — Sin iniciar — 0/0

9. Activación de Microsoft Defender for Endpoint — Sin iniciar — 0/0

Validación, Capacitación y Ajustes Finales

1. Ajuste fino de políticas de retención y DLP según retroalimentación. — Sin iniciar — 0/0

2. Revisión del Compliance Score y recomendaciones de mejora — Sin iniciar — 0/0

3. Validación del comportamiento de las políticas en escenarios reales. — Sin iniciar — 0/0

Despliegue general para 273 dispositivos

1. Respaldo final del usuario en OneDrive o SharePoint — Sin iniciar — 0/0

2. Validación de configuración y experiencia del usuario — Sin iniciar — 0/0

3. Registro de incidencias por lote — Sin iniciar — 0/0

4. Inscripción del dispositivo en Microsoft Entra ID — Sin iniciar — 0/0

5. Asignación automática de políticas y apps — Sin iniciar — 0/0

6. Desvinculación del dominio local y reinicio — Sin iniciar — 0/0

7. Planificación de lotes de migración — Sin iniciar — 0/0

Diagnóstico y Planeación

1. Revisión del entorno actual en Microsoft Purview Compliance Portal — Sin iniciar — 0/0

2. Identificación de los grupos de usuarios o áreas que manejan información sensible (finanzas, RH, directivos, etc.). — Sin iniciar — 0/0

3. Definición de reglas iniciales para políticas DLP (por ejemplo, datos fiscales o personales). — Sin iniciar — 0/0

4. Planeación de políticas de retención por tipo de servicio (correo, archivos, sitios). — Sin iniciar — 0/0

Implementación de Políticas de DLP

1. Configuración de políticas predefinidas para detectar contenido sensible como: CURP, RFC, cuentas bancarias, datos fiscales o confidenciales. — Sin iniciar — 0/0

2. Revisión de alertas generadas por políticas DLP y acciones aplicadas. — Sin iniciar — 0/0

3. Aplicación de políticas DLP en: correos electrónicos (Exchange Online) y archivos almacenados en OneDrive y SharePoint — Sin iniciar — 0/0

4. Pruebas de detección con documentos de prueba y simulación de envíos — Sin iniciar — 0/0

Migración de archivos

1. Ejecución de pre-migración  — Completado — 1/100

2. Ejecución de full-migración — Completado — 1/100

3. Aprovisionamiento de OneDrive en cuentas de usuario — Completado — 1/100

SEGURIDAD

1. Fase 1 Microsoft Identity — En proceso — 0.99/99

2. Fase 3 Microsoft Defender — En proceso — 0.99/99

3. Fase 4 Microsoft Data Loss Prevention — Sin iniciar — 0/0

4. Fase 2 Microsoft Intune — Sin iniciar — 0/0

INICIO

1. Creación Doc. alcances y cronograma de trabajo — Completado — 1/100

2. Envió de Doc. alcances a Tropper — Completado — 1/100

3. Validación interna de alcances y cronograma  — Completado — 1/100

4. Presentacion con Tropper de Doc. alcances y cronograma  — Completado — 1/100

Protección de cuentas

1. Habilitar MFA (Autenticación Multifactor) con Entra ID Security Defaults o directivas de acceso condicional. — Sin iniciar — 0/0

2. Implementar Self-Service Password Reset (SSPR) — Completado — 1/100

Configuracion de Políticas de Protección

1. Ajustes en la directiva anti-malware — Completado — 1/100

2. Activación de Safe Links — Completado — 1/100

3. Activación de Safe Attachments — Completado — 1/100

4. Configuración y despliegue de la directiva anti-phishing personalizada — Completado — 1/100

Transferencias de conocimientos

1. Transferencia de conocimiento para administradores  — Sin iniciar — 0/0

Transferencia de conocimiento para administradores

1. Transferencia de conocimiento para administradores  — Sin iniciar — 0/0

Monitoreo y protección Proactiva

1. Activar alertas de identidad sospechosa desde el portal de Microsoft 365 Defender. — Completado — 1/100